## 1 引言

此次小组团队编写的“豆汁”书籍分享平台的开发和测试工作已经完成。编写测试，一是对项目进行简单的总结，二是方便团队成员积累项目开发经验。

## 2 团队成员项目总结

### 2.1 李航

2.1.1 个人项目完成情况

项目分为开发和测试两大部分，我主要完成：

1. 搭建项目的框架，所需的技术工具的配置。08-29 到 08-31
2. 书籍模块 09-01到 09-04
3. 评论模块 09-05 到 09-08
4. 单元测试和一些文档工作 09-10 到 09-19

2.1.2 项目经验总结

1. 前期的需求分析非常重要，需求分析很大程度上决定了一个一个项目的成功或失败。
2. 建立良好的沟通是让团队高质量地完成项目的前提。
3. 要做好开发计划。在确定项目后，监控项目的进展，以便能在交付时间之前完成；
4. 总结经验，以免下次犯同样的错误。

### 2.2 苏忠峰

2.2.1 个人项目完成情况

项目分为开发和测试两大部分，我主要完成：

1. 笔记模块开发 09-04 到 09-08
2. 测试环境配置 09-09 到 09-11
3. 项目系统测试 09-15 到 09-17

2.2.2 项目经验总结

1. 建立良好的沟通。良好的沟通向来都是放在第一位的，在任何一个行业中，良好的沟通能够让团队高质量地完成项目；
2. 要做好开发计划。在确定项目后，及时完成项目的开发计划，以便更好地掌控项目进度；
3. 做好工作总结。这也是这份报告的意义之一，在项目进行的过程中，我们要不断地整理自己的工作成果并做好总结，长此以往，我们就能够有显著的进步。

### 2.3 殷龙女

2.3.1 个人项目完成情况

项目分为开发和测试两大部分，我主要完成：

1. 用户模块与收藏管理模块前端 09-04 到 09-08
2. 测试环境配置 09-09 到 09-10
3. 部分黑盒测试和集成测试09-11 到 09-17

2.3.2 项目经验总结

1. 做好项目规划。在确定项目后，及时完成项目的开发计划，以便更好地掌控项目进度，做出实时调整。
2. 及时沟通交流。每完成一个小里程碑，多与组员沟通交流，及时改进不足之处。

### 2.4 章朱英

2.4.1 个人项目完成情况

项目分为开发和测试两大部分，我主要完成：

1. 用户模块后端 09-04 到 09-05
2. 收藏管理模块后端 09-06 到 09-08
3. 测试环境配置 09-09
4. 单元测试 09-10到09-12
5. 验收测试 09-18到09-19

2.4.2 项目经验总结

1. 做好项目规划。在确定项目后，及时完成项目的开发计划，以便更好地掌控项目进度，做出实时调整。
2. 做好工作总结。在项目进行过程中，及时总结，发现自己的不足之处并改正。
3. 多沟通。在项目开始前，确保每个成员了解各自的职能分布，有不懂之处要及时提问，一起探讨。